

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТАСЕЕВСКОГО РАЙОНА**

 **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

14.11.2024 **с. Тасеево** № 517

О внесении изменений в постановление администрации Тасеевского района от 14.11.2016 № 623 «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Тасеевском районе»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Тасеевского района от 11.11.2016 № 619 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Тасеевского района, постановлением администрации Тасеевского района от 02.10.2018 №580 «О внесении изменений в постановление администрации Тасеевского района от 09.11.2016 № 611 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Тасеевского района», ст. 28, 46, 48 Устава Тасеевского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Тасеевского района от 14.11.2016 № 623 «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Тасеевском районе» следующие изменения:

в наименовании слова «и повышение энергетической эффективности» исключить;

муниципальную программу «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Тасеевском районе» изложить в редакции согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в печатном издании «Тасеевский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Тасеевского района в сети интернет.

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы района по оперативному управлению Н.С. Машукова.

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования, но не ранее 01.01.2025.

Исполняющий полномочия

Главы Тасеевского района Н.С. Машуков

Приложение

к постановлению администрации

Тасеевского района от 14.11.2024 № 517

Приложение

к постановлению администрации

Тасеевского района от 14.11.2016 № 623

Муниципальная программа Тасеевского района

Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства в Тасеевском районе

1.ПАСПОРТ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства в Тасеевском районе (далее – муниципальная программа) |
| Основания для разработки муниципальнойпрограммы | Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; постановление администрации Тасеевского района от 09.11.2016 № 611 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Тасеевского района» (в новой редакции от 02.10.2018 №580);постановление администрации Тасеевского района от 11.11.2016 № 619 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Тасеевского района»; постановление администрации Тасеевского района постановление администрации Тасеевского района (в новой редакции от 13.11.2024 №508); |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Тасеевского района |
| Соисполнители муниципальной программы | - |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | Подпрограммы муниципальной программы: 1.«Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тасеевского района»;2.«Обеспечение доступности платы граждан в условиях развития жилищных отношений» |
| Цели муниципальной программы  | Обеспечение населения Тасеевского района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения.2. Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Сроки реализации: 2017-2027 годы |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы  | Приведён в приложении №1 к паспорту муниципальной программы |
| Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы - 280 649,87 тыс. рублей;2017 год – 21 830,04 тыс. рублей;2018 год – 22 421,57 тыс. рублей;2019 год – 23 150,93 тыс. рублей;2020 год – 23 246,40 тыс. рублей;2021 год – 23 687,90 тыс. рублей;2022 год – 27 656,64 тыс. рублей;2023 год – 25 449,39 тыс. рублей;2024 год – 26 892,20 тыс. рублей;2025 год – 28 661,60 тыс. рублей;2026 год – 28 678,10 тыс.рублей;2027 год – 28 975,10 тыс.рублей;в том числе:средства краевого бюджета – 276 897,55 тыс. рублей:2017 год – 21 583,67 тыс. рублей;2018 год – 21 959,95 тыс. рублей;2019 год – 22 422,50 тыс. рублей;2020 год – 23 001,07 тыс. рублей;2021 год – 23 391,10 тыс. рублей;2022 год – 27 619,87 тыс. рублей;2023 год – 25 449,39 тыс. рублей;2024 год – 26 892,20 тыс. рублей;2025 год – 28 192,60 тыс. рублей;2026 год – 28 192,60 тыс. рублей;2027 год - 28 192,60 тыс. рублей;средства местного бюджета –3 752,32 тыс. рублей:2017 год – 246,37 тыс. рублей;2018 год – 461,62 тыс. рублей;2019 год – 728,43 тыс. рублей;2020 год – 245,33 тыс. рублей;2021 год – 296,80 тыс. рублей;2022 год – 36,77 тыс. рублей;2023 год – 0,00 тыс. рублей;2024 год – 0,00 тыс. рублей;2025 год – 469,00 тыс. рублей;2026 год – 485,50 тыс. рублей;2027 год – 782,50 тыс. рублей; |

2.Характеристика текущего состояния в сфере

жилищно-коммунального хозяйства с указанием

основных показателей социального-экономического развития

 Тасеевского района

Жилищно-коммунальное хозяйство является базовой отраслью экономики, обеспечивающей население жизненно важными услугами: отоплением, холодным водоснабжением, электроснабжением, газоснабжением.

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства прошло несколько важных этапов, в ходе которых были в целом выполнены задачи реформы оплаты жилья и коммунальных услуг, создания системы адресной социальной поддержки граждан, совершенствования системы управления многоквартирными жилыми домами, финансового оздоровления организаций жилищно-коммунального комплекса, развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений и привлечения частного сектора к управлению объектами коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.

Основными показателями, характеризующими отрасль жилищно-коммунального хозяйства Тасеевского района, являются:

значительный уровень износа основных производственных фондов, в том числе транспортных коммуникаций и энергетического оборудования;

высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления, составляющие 30 - 50%, вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия;

высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности и, вследствие этого, незначительная инвестиционная привлекательность объектов;

отсутствие очистки питьевой воды на водозаборных скважинах.

Централизованное теплоснабжение и водоснабжение в жилых домах имеется в районном центре – с.Тасеево. Централизованного снабжения горячей водой нет. Общая площадь, обслуживаемая предприятием жилищно-коммунального хозяйства составляет 19,3 тыс. кв.м.

На территории Тасеевского района осуществляют свою деятельность 2 организации коммунального комплекса: ООО «Агрокомплект» и Канское отделение ОАО «Красноярскэнергосбыт.

Доля площади жилищного фонда, обеспеченного централизованным теплоснабжением, в общей площади жилищного фонда Тасеевского района на текущий момент составляет 5 % (планируется увеличение данного показателя).

Работа по реформированию жилищно-коммунального хозяйства далека от завершения и для достижения запланированных результатов необходимо точное и последовательное выполнение мероприятий в соответствии с задачами, определенными муниципальной программой.

Эффективное муниципальное регулирование коммунального хозяйства, при котором достигается баланс интересов всех сторон, будет обеспечиваться путем реализации следующих мероприятий:

-утверждение планов мероприятий по приведению качества воды в соответствие с установленными требованиями;

-обеспечение контроля, за качеством и надежностью коммунальных услуг и ресурсов;

-обеспечение социальной поддержки населения по оплате жилищно-коммунальных услуг;

-контроль за раскрытием информации для потребителей в соответствии с установленными стандартами.

3.Приоритеты и цели социально-экономического развития

в жилищно-коммунальном хозяйстве, описание основных целей и задач муниципальной программы, тенденции развития

жилищно-коммунального хозяйства

3.1. Приоритеты государственной политики в жилищно-коммунальной сфере определены в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2024 N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года".

 Приоритетом государственной политики является комфортная и безопасная среда для жизни.

В рамках данного приоритета будут реализованы меры по обеспечению значимого роста энергетической и ресурсной эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве и улучшены качества предоставляемых коммунальных услуг.

Вторым приоритетом государственной политики в жилищно-коммунальной сфере является модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства.

Выбор приоритетов программы предусмотрен ещё и с учетом положений Основ государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденных Президентом Российской Федерации 30.04.2012, Концепции государственной политики Красноярского края в области экологической безопасности и охраны окружающей среды до 2030 года, утвержденной Указом Губернатора Красноярского края от 25.11.2013 N 225-уг.

Целями муниципальной программы являются:

-обеспечение населения Тасеевского района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг..

Достижение целей муниципальной программы осуществляется путем решения следующих задач:

3.2.Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения.

В рамках решения данной задачи планируется реализация следующей подпрограммы:

«Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тасеевского района»;

Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг.

В рамках решения данной задачи планируется реализация подпрограммы «Обеспечение доступности платы граждан в условиях развития жилищных отношений».

3.2.1.В одном муниципальном образовании Тасеевского района электроснабжение потребителей осуществляется от стационарной дизельной электростанции (д. Луговая Фаначетского сельсовета).

Численность проживающих в данном населенном пункте около 150 человек.

Себестоимость электроэнергии, вырабатываемой дизельными электростанциями, выше, чем себестоимость электроэнергии, реализуемой в зонах централизованного электроснабжения, в 20 - 25 раз.

Это обусловлено высокой ценой дизельного топлива и моторного масла, а также их транспортировкой до дизельной электростанции. В структуре как экономически обоснованных тарифов, так и в фактических затратах на производство и реализацию электроэнергии топливная составляющая 40 - 5 %.

Для создания равных условий по оплате за электрическую энергию населением Красноярского края в зонах централизованного и децентрализованного электроснабжения Правительством Красноярского края принято решение о компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения.

В связи с этим предусмотрено предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований на компенсацию выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения.

3.2.2. Ежегодно реализуемая политика Правительства Российской Федерации направлена на сдерживание роста тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства.

В настоящее время уровень оплаты населением за коммунальные услуги от экономически обоснованных тарифов в среднем по Красноярскому краю составляет 88,5 %.

В связи с этим предусмотрено предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги, что позволит:

ограничить рост платы граждан за коммунальные услуги;

не допустить рост убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ).

По итогам реализации муниципальной программы планируется:

-снизить средний уровень износа жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры до нормативного уровня;

-обеспечить проведение капитального ремонта собственниками многоквартирных домов;

-обеспечить создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

-повысить качество реформирования жилищно-коммунального хозяйства;

-обеспечить развитие общественного самоуправления в рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства.

-ограничить рост платы граждан за коммунальные услуги;

-не допустить роста убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства.

4.Прогноз конечных результатов муниципальной программы,

характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в жилищно-коммунальном хозяйстве на территории Тасеевского района

Реализация муниципальной программы должна привести к созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, а также создать условия для обеспечения конституционного права населения Тасеевского района на благоприятную окружающую среду.

В результате реализации муниципальной программы к 2030 году должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной хозяйства, сферы энергоэффективности и сферы обращения с отходами со следующими характеристиками:

уменьшение аварийного жилищного фонда, снижение среднего уровня износа жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры до нормативного уровня;

снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;

повышение удовлетворенности населения Тасеевского района уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и входящих в их состав схем водоснабжения и теплоснабжения;

формирование муниципальных систем капитального ремонта многоквартирных домов;

развитие кредитно-финансовых механизмов в целях модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энергоэффективности поставляемых коммунальных ресурсов;

повышение уровня возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам;

повышение фактической оплаты населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей.

Развитие систем коммунальной инфраструктуры района будет осуществляться на основе программ комплексного развития, учитывающих документы территориального планирования, среднесрочные прогнозы жилищного и иного строительства, а также инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

5. Информация по подпрограммам, отдельным

 мероприятиям программы

5.1. Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тасеевского района» (приложение №1 к муниципальной программе).

В жилищно-коммунальном комплексе района эксплуатируются централизованные системы теплоснабжения, которые представлены 12 теплоисточниками суммарной мощностью 16,03 Гкал/час, вырабатывающих 16,357 тыс. Гкал тепловой энергии в год. По тепловым сетям протяженностью 6,837 км транспортируется тепловая энергия. Отпущено тепловой энергии всем потребителям 14,605 Гкал, в том числе населению 6669 Гкал. Износ коммунальных систем на 01.01.2024 г. составляет 61,2 %.

18.12.2019 года в отношении объектов коммунальной инфраструктуры с.Сухово и с.Тасеево заключено концессионное соглашение.

Подпрограмма предполагает проведение мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции, находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры при условии выделения средств из краевого и федерального бюджетов.

В рамках муниципальной программы планируется:

применение комплексного подхода к замене устаревших и не сертифицированных котлов, на котельное оборудование с обязательной установкой систем водоподготовки в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации котельных для продления эксплуатационного срока котлов и тепловых сетей, повышения надежности работы систем теплоснабжения и качества сетевой воды;

использование современных теплоизоляционных материалов;

снижение тепловых потерь;

обеспечение надежности работы систем теплоснабжения и экономии топливно-энергетических ресурсов;

проведение государственной регистрации объектов централизованных систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в государственной и муниципальной собственности;

актуализация разработанных схем теплоснабжения;

обеспечение контроля, за качеством и надежностью коммунальных услуг и ресурсов.

В собственности администрации Тасеевского района 13 башен и 6,711 км. водопроводных сетей расположенных на территории с.Тасеево. Из них обеспечивают централизованным водоснабжением население от 7 водонапорных башен (294 чел.)

Ресурсоснабжающая организация в сфере водоснабжения с 2016 года отсутствует, имущество поддерживается в надлежащем состоянии. Износ объектов водоснабжения на 01.01.2024 г. составляет 63,7 %.

5.2. Подпрограмма 2. «Обеспечение доступности платы граждан в условиях развития жилищных отношений» (приложение № 2 к муниципальной программе).

Требованиями действующего законодательства Российской Федерации предусмотрено ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги.

При этом система тарифного регулирования должна обеспечивать организациям ЖКХ необходимый им для реализации производственных и инвестиционных программ объем финансовых ресурсов.

Ежегодный рост стоимости топливно-энергетических ресурсов, таких как электрическая энергия, дизельное топливо, мазут, уголь, нефть, необходимых для производства и реализации коммунальных ресурсов, а также ежегодное увеличение тарифной ставки рабочего первого разряда в соответствии с Отраслевым тарифным соглашением в ЖКХ Российской Федерации, рост расходов на проведение капитального ремонта объектов инженерной инфраструктуры не позволяет приравнять рост тарифов на коммунальные ресурсы к росту платы граждан за коммунальные услуги.

Уровень платы граждан за коммунальные услуги, рассчитанной с учетом предельных индексов, составляет ежегодно около 81% от стоимости предоставленных населению коммунальных услуг.

Для компенсации выпадающих доходов организаций, реализующих коммунальные ресурсы для оказания коммунальных услуг населению Тасеевского района, связанных с разницей между платой граждан за данные услуги и затратами на их оказание, Муниципальное образование Тасеевский район получает субвенции из краевого бюджета.

На протяжении ряда лет тарифы на коммунальные ресурсы были ограничены предельным ростом, утверждаемым ежегодно на федеральном уровне (предельные индексы максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, предельные максимальные уровни тарифов на тепловую энергию).

Однако с 2016 года таких ограничений нет и рост тарифов на коммунальные ресурсы ориентирован на рост платы граждан за коммунальные услуги, который ограничен предельным индексом.

В тоже время, нормативно-правовые акты, на основании которых осуществляется тарифное регулирование, содержат требование об обеспечении необходимой валовой выручки и утверждении экономически обоснованных тарифов, обеспечивающих безубыточную деятельность ресурсоснабжающих организаций.

На территории Тасеевского района деятельность по теплоснабжению осуществляет 1 ресурсоснабжающая организация ООО «АГРОКОМПЛЕКТ». Утвержденный тариф со II полугодия 2024 года составляет – 5430,77 руб./Гкал.. Наибольшую долю в необходимой валовой выручке, учтенной при формировании тарифов на тепловую энергию, занимают затраты на топливо – 35%, расходы на оплату труда – 20%, расходы на электроэнергию – 8,5% и расходы на капитальный ремонт – 7,1%.

С другой стороны утверждение экономически обоснованных тарифов требует полное возмещение затрат по предоставляемым коммунальным услугам конечными потребителями, большинством из которых является население, что невозможно при ограничении роста платы граждан предельными индексами.

С учетом высокой себестоимости производства коммунальных услуг и одновременным требованием ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги, граждане, проживающие на территории Тасеевского края, не имеют возможности производить оплату за коммунальные услуги в полном объеме в соответствии утвержденными тарифами. Одновременно с этим возникает компенсация выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям.

Цель подпрограммы:

-обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг.

Задачи подпрограммы:

-сбалансированное регулирование роста тарифов и роста платы граждан за коммунальные услуги.

Срок реализации подпрограммы - 2025 - 2027 годы.

Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

уровень платы граждан за коммунальные услуги, рассчитанный с учетом предельных индексов до 83,5 % к 2027 году;

фактический уровень платы граждан за предоставление жилищно-коммунальных услуг от предъявленных платежей до 95 % к 2027 году.

6.Информация об основных мерах правового регулирования

в жилищной сфере, направленные на достижение цели и задач муниципальной программы

В рамках муниципальной программы меры правового регулирования не предусмотрены.

7.Перечень объектов недвижимого имущества муниципальной собственности Тасеевского района, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению

Строительство, реконструкция, техническое перевооружение или приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной собственности Тасеевского района в рамках муниципальной программы не предусмотрена.

8.Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств районного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы и бюджетов государственных внебюджетных фондов, в разрезе подпрограмм и отдельных мероприятий представлена в приложении № 3 к муниципальной программе.

Информация об источниках финансирования подпрограмм и отдельных мероприятий за счет средств районного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы и бюджетов государственных внебюджетных фондов представлена в приложении № 4 к муниципальной программе.

9.Информация о мероприятиях, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности

Муниципальная программа не предусматривает мероприятий, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к паспорту муниципальной программы

Тасеевского района

Перечень

целевых показателей муниципальной программы Тасеевского района

 с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цели, целевые показатели муниципальной программы | Единица измерения | Год, предшествующий реализации муниципальной программы | Годы реализации муниципальной программы |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | годы до конца реализации муниципальной программы в пятилетнем интервале |
| 2025 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель: обеспечение населения Тасеевского района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг |
| 1.1 | Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства | % | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 65 | 65 | 65 | 65 | 63,5 | 63,5 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |

Приложение № 1

к муниципальной программе

Тасеевского района «Реформирование и модернизация

жилищно-коммунального хозяйства

в Тасеевском районе»

Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунальной

инфраструктуры Тасеевского района»

1.ПАСПОРТ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тасеевского района |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Тасеевском районе |
| Орган исполнительной власти Тасеевского района и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим подпрограмму (далее - исполнитель подпрограммы). | отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Тасеевского района |
| Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы  | администрация Тасеевского района |
| Цели и задачи подпрограммы | цель подпрограммы:повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения;задача программы:-предупреждение ситуаций, связанных с нарушением условий жизнедеятельности населения и повышение качества коммунальных услуг |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы  | перечень и значения показателей результативности подпрограммы приведен в приложении № 1 к подпрограмме. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2025 - 2027 год |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы  | «Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1737,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств:-краевого бюджета – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:2025 год – 0,00 тыс. рублей;2026 год - 0,00 тыс. рублей;2027 год – 0,00 тыс. рублей;-районного бюджета –1737,00 тыс. рублей, в том числе по годам:2025 год – 469,00 тыс. рублей;2026 год – 485,50 тыс.рублей;2027 год – 782,50 тыс.рублей. |

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Целью подпрограммы является повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи:

предупреждение ситуаций, связанных с нарушением условий жизнедеятельности населения и повышение качества коммунальных услуг.

Исполнителем подпрограммы является отдел экономического анализа и прогнозирования.

Срок реализации подпрограммы - 2025 – 2027 годы.

Перечень программных мероприятий указан в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

1. Финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется за счет средств краевого бюджета и бюджета Тасеевского района.

2. Средства краевого бюджета на финансирование мероприятий подпрограммы выделяются бюджету района в виде субсидии на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (далее – неотложные мероприятия по повышению эксплуатационной надежности объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований края, субсидии на реализацию неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований края) в соответствии с подпрограммой «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края» государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 503-п.

Для получения субсидии из краевого бюджета администрация Тасеевского района ежегодно направляет в Министерство строительство и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края (далее – министерство) заявку в сроки и по формам, определенным министерством.

3.Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных
на реализацию мероприятий подпрограммы, является администрация Тасеевского района.

4.Координацию исполнения подпрограммных мероприятий осуществляет администрация Тасеевского района.

5.Выбор исполнителей по мероприятиям подпрограммы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6.Финансовые средства на мероприятия подпрограммы выделяются в форме оплаты товаров, работ и услуг, выполняемых по муниципальным контрактам. Перечисление финансовых средств осуществляется по выполненным объемам работ или услуг после предоставления справок о стоимости выполненных работ (услуг) и затрат КС-3, актов о приемке выполненных работ (услуг) КС-2 (унифицированные формы, утвержденные Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 года № 100).

4. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОДПРОГРАММЫ

1.Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется администрацией Тасеевского района.

Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Тасеевского района несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

2.Контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета осуществляет Финансовое управление администрации Тасеевского района.

Контроль, за законностью и результативностью использования средств бюджета осуществляет ревизионная комиссия Тасеевского района.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение №1 к подпрограмме «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тасеевского района»  |
|  |  Перечень и значения показателей результативности подпрограммы |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цели, задачи, показатели  | Единица измерения | Источник информации | Текущий финансовый 2024 год | Очередной финансовый 2025 год | 1-ый год планового периода 2026 | 2-ой год планового периода 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель подпрограммы: повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения |
| Задача 1. Предупреждение ситуаций, связанных с нарушением условий жизнедеятельности населения и повышение качества коммунальных услуг |
| 1 | Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях | % | отраслевой мониторинг | до 22,0 | до 22,0 | до 22,0 | до 22,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение № 2к подпрограмме «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тасеевского района» |
| Перечень мероприятий подпрограммы |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в нат. выраж-и) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2025год | 2026 год | 2027 год | итого на период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель подпрограммы - повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения |
| Задача1. Предупреждение ситуаций, связанных с нарушением условий жизнедеятельности населения и повышение качества коммунальных услуг. |
| 1.Мероприятия для повышения эксплуатационной надёжности объектов коммунальной инфраструктуры  | Администрация Тасеевского района | 005 | 0505 | 0810000450 | 240 | 469,00 | 185,50 | 182,50 | 837,00 |   |
| Приобретение трубы 57\*3,5ЗПС 6,0 м\*15шт |  |  |  |  |  | 62,00 | 15,50 | 12,50 | 90,00 |  |
| Приобретение глубинных насосов ЭЦВ-6-10-110\*9шт. для водонапорных башен |  |  |  |  |  | 407,00 | 170,00 | 170,00 | 747,00 |  |
| 2.Разработка схем теплоснабжения с.Сухово, с.Тасеево | Администрация Тасеевского района | 005 | 0505 | 0810000510 |  | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |  |
| 3.Разработка схем водоснабжения с.Тасеево, с.Сухово, с.Фаначет, с.Сивохино | Администрация Тасеевского района | 005 | 0505 | 0810000520 |  | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 469,00 | 485,50 | 782,50 | 1737,00 |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Тасевского района

«Реформирование и модернизация

жилищно-коммунального хозяйства в Тасеевском районе»

Подпрограмма «Обеспечение доступности платы граждан

в условиях развития жилищных отношений»

1. ПАСПОРТ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Обеспечение доступности платы граждан в условиях развития жилищных отношений» (далее - подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» (далее – муниципальная программа) |
| Орган исполнительной власти Тасеевского района и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим подпрограмму (далее - исполнитель подпрограммы). | -отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Тасеевского района |
| Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы | администрация Тасеевского района |
| Цель и задача подпрограммы | цель подпрограммы: - внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг.задачи подпрограммы: -сбалансированное регулирование тарифов ресурсоснабжающих организаций;-поэтапное доведение уровня оплаты коммунальных услуг населением до 100% от тарифов, утвержденных для ресурсоснабжающих организаций. |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | перечень и значения показателей результативности подпрограммы приведен в приложении № 1 к подпрограмме. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2025 - 2027 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы из краевого бюджета составляет 84 577,8 тыс. рублей, из них по годам:2025 год – 28 192,6 тыс. рублей;2026 год – 28 192,6 тыс. рублей;2027 год – 28 192,6 тыс. рублей. |

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Мероприятие 1 «Субсидии энергоснабжающим организациям на компенсацию выпадающих доходов, возникающих в результате поставки населению по регулируемым ценам (тарифам) электрической энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями» (далее – мероприятие 1).

Мероприятие 2 «Субсидии организациям в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с применением предельного индекса при оказании коммунальных услуг, в соответствии с Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги» (далее – мероприятие 2).

Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются средства краевого бюджета.

Главным распорядителем средств является администрация.

Срок исполнения мероприятий подпрограммы – 2025-2027 годы.

[Перечень](#Par12822) мероприятий подпрограммы указан в приложении № 2 к подпрограмме.

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

3.1. Реализация мероприятия 1 осуществляется в соответствии с:

Законом Красноярского края от 20.12.2012 № 3-961 «О компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения»;

Законом Красноярского края 20.12.2012 № 3-963 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями по компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения»;

постановлением Правительства Красноярского края от 20.02.2013 № 47-п «Об утверждении Порядка расходования субвенций бюджетам муниципальных районов края на осуществление органами местного самоуправления края государственных полномочий по компенсации энергоснабжающим организациям выпадающих доходов, возникающих в результате поставки населению по регулируемым ценам (тарифам) электрической энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями на территории Красноярского края»;

постановлением Правительства Красноярского края от 20.02.2013 № 43-п «О реализации Закона Красноярского края «О компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения»;

постановлением администрации Тасеевского района от 16.04.2013 № 314 «Об утверждении Порядка предоставления компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями для населения на территории Тасеевского района Красноярского края».

3.2. Реализация мероприятия 2 осуществляется в соответствии с:

Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги»;

Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2839 «О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги»;

постановлением Правительства Красноярского края от 17.03.2015 № 95-п «Об утверждении Порядка расходования субвенций бюджетам городских округов и муниципальных районов Красноярского края на осуществление органами местного самоуправления Красноярского края отдельных государственных полномочий Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги»;

постановлением Правительства Красноярского края от 09.04.2015 № 165-п «О реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги»;

постановлением администрации Тасеевского района от 26.11.2021 № 584 «Об утверждении порядка предоставления субсидии в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с применением предельного индекса при оказании коммунальных услуг, в соответствии с Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги».

4. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОДПРОГРАММЫ

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется отделом экономического анализа и прогнозирования администрации.

Администрация несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Отчеты о реализации подпрограммы формируются по форме и содержанию в соответствии с требованиями к отчету о реализации муниципальной программы, утвержденными постановлением администрации Тасеевского района от 09.11.2016 № 611 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Тасеевского района».

Контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Ревизионная комиссия Тасеевского района.

Внешний муниципальный финансовый контроль за использованием средств районного бюджета осуществляет Ревизионная комиссия Тасеевского района.

Приложение № 1

к подпрограмме «Обеспечение доступности платы граждан в условиях развития жилищных отношений»

Перечень и значения показателей результативности

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации программы |
| Текущий финансовый год 2024 | Очередной финансовый год 2025 | 1-ый год планового периода 2026 | 2-ой год планового периода 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель подпрограммы: обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг. |
| Задача подпрограммы: сбалансированное регулирование роста тарифов, и роста платы граждан за коммунальные услуги. |
| 1 | Доля энергоснабжающих организаций, в отношении которых произведено возмещение выпадающих доходов, возникающих в результате поставки населению по регулируемым ценам (тарифам) электрической энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями от общего количества энергоснабжающих организаций, имеющих право на получение возмещения | % | Отраслевой мониторинг | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Доля исполнителей коммунальных услуг, в отношении которых произведено возмещение выпадающих доходов, возникающих в связи с применением предельного индекса при оказании коммунальных услуг, в соответствии с Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги» от общего количества исполнителей коммунальных услуг, имеющих право на получение возмещения | % | Отраслевой мониторинг | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2к подпрограмме «Обеспечение доступности платы граждан в условиях развития жилищных отношений» |
|  | Перечень мероприятий подпрограммы  |
|  |
| № п/п | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации программы, (тыс. рублей) | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Очередной финансовый год 2025 | 1-ый год планового периода2026 | 2-ой год планового периода2027 | Итого на очередной финансовый год и плановый период2025-2027 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель подпрограммы: обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг. |
| Задача подпрограммы: сбалансированное регулирование роста тарифов, и роста платы граждан за коммунальные услуги. |
| 1 | Субсидии энергоснабжающим организациям на компенсацию выпадающих доходов, возникающих в результате поставки населению по регулируемым ценам (тарифам) электрической энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями | Администрация Тасеевского района | 005 | 0502 | 0820075770 | 810 | 7243,90 | 7243,90 | 7243,90 | 21731,70 | Компесация 1 РСО выпадающих доходов, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую ДЭС |
| 2 | Субсидии организациям в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с применением предельного индекса при оказании коммунальных услуг, в соответствии с Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги» | Администрация Тасеевского района | 005 | 0502 | 0820075700 | 810 | 20948,70 | 20948,70 | 20948,70 | 62846,10 | Компенсация 2 РСО |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 28192,60 | 28192,60 | 28192,60 | 84577,80 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение №3к муниципальной программе "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства в Тасеевском районе" |
|  | Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы Тасеевского района за счёт средств районного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы и бюджетов государственных внебюджетных фондов |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее ГРБС) | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы |   |
| ГРБС | РзПр |  ЦСР  | ВР  | Очередной финансовый год 2025 | Первый год планового периода 2026 | Второй год планового периода 2027 | Итого на очередной финансовый год и плановый период 2025-2027 |
|
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| 1 | Муниципальная программа | Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Тасеевском районе   | всего расходные обязательства  | Х | Х | Х | Х | 28661,60 | 28678,10 | 28975,10 | 86314,80 |
| в том числе по ГРБС: |   |   |   |   |  |  |  |  |
| Администрация Тасеевского района |  005 | Х | Х | Х | 28661,60 | 28678,10 | 28975,10 | 86314,80 |
| Отдел образования администрации Тасеевского района |   | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 1 | Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тасеевского района | всего  | Х | Х | Х | Х | 469,00 | 485,50 | 782,50 | 1737,00 |
| в том числе по ГРБС: |   |   |   |   |  |  |  |  |
| Администрация Тасеевского района | 005 | Х | Х | Х | 469,00 | 485,50 | 782,50 | 1737,00 |
| 3 | Подпрограмма 2 | Обеспечение доступности платы граждан в условиях развития жилищных отношений | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х | 28192,60 | 28192,60 | 28192,60 | 84577,80 |
| в том числе по ГРБС: |   |   |   |   |  |  |  |  |
| Администрация Тасеевского района | 005 | Х | Х | Х | 28192,60 | 28192,60 | 28192,60 | 84577,80 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение №4к муниципальной программе "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства в Тасеевском районе" |
| Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы (средства районного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы, бюджетов государственных внебюджетных фондов)  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Статус  | Наименование программы, подпрограммы  | Ответственный исполнитель, соисполнители |   | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
| Очередной финансовый 2025 г. | Первый год планового периода 2026г. | Второй год планового периода 2027г. | Итого на очередной финансовый год и плановый период 2025-2027 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Тасеевском районе | Всего: | 28661,60 | 28678,10 | 28975,10 | 86314,80 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| районный бюджет | 469,00 | 485,50 | 782,50 | 1737,00 |
| краевой бюджет | 28192,60 | 28192,60 | 28192,60 | 84577,80 |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |
| юридические лица |   |   |   |   |
| Подпрограмма 1 | Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тасеевского района | Всего: | 469,00 | 485,50 | 782,50 | 1737,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| районный бюджет | 469,00 | 485,50 | 782,50 | 1737,00 |
| краевой бюджет |  0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |
| внебюджетные источники |   |   |   |   |
| юридические лица |   |   |   |   |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение доступности платы граждан в условиях развития жилищных отношений  | Всего: | 28192,60 | 28192,60 | 28192,60 | 84577,80 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 28192,60 | 28192,60 | 28192,60 | 84577,80 |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |
| внебюджетные источники |   |   |   |   |
| юридические лица |   |   |   |   |